Calculadora de Verbas Remuneratórias – Status do Projeto

DIGEPE / Assessoria RH + Simples — FHEMIG

# 1. Resumo executivo (texto-base para a resposta ao MP)

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DIGEPE), por meio da Assessoria RH + Simples, em conjunto com a Coordenação de Controle de Pagamento e Taxação (CCPT), está desenvolvendo, desde junho de 2026, uma ferramenta informatizada, destinada a padronizar e agilizar o cálculo e a conferência de verbas remuneratórias apuradas nos Resumos Funcionais dos servidores da FHEMIG. A iniciativa tem como objetivo dar maior vazão ao volume de cálculos demandado pelas unidades hospitalares, reduzindo o tempo de resposta e o risco de inconsistência nos apontamentos manuais atualmente realizados. A ferramenta já está em etapa de testes e validações junto às equipes técnicas, contemplando o cálculo de 24 tipos de verbas (horas extras, adicional noturno, GRS, GIEFS, 13º salário, férias, faltas, INSS, IPSEMG, entre outras). Atualmente, a equipe trabalha na revisão de regras de negócio a partir de testes práticos reportados pelas próprias unidades, bem como na implementação de login e persistência de dados por usuário, de modo a viabilizar o uso continuado e seguro da ferramenta por diferentes servidores da área.

# 2. Contexto e motivação

A demanda que originou o projeto é o volume de cálculos de verbas remuneratórias represado, que gera atrasos na apuração e no pagamento aos servidores. Diante disso, a DIGEPE decidiu desenvolver uma ferramenta própria para:

Padronizar as fórmulas de cálculo de cada tipo de verba, eliminando divergências entre quem calcula manualmente;

Acelerar a conferência, dando maior vazão ao volume de solicitações que chegam das unidades (a exemplo do HEM);

Reduzir erro humano, com validação automática de regras (ex.: limites de dias, faixas de INSS, valores de GRS por risco) e memória de cálculo auditável, exportável em PDF.

# 3. Processo de construção

O desenvolvimento é conduzido internamente pela Assessoria RH + Simples, de forma incremental, com validação constante junto à equipe técnica de taxação da Administração Central:

Junho/2026 — início do projeto, com a primeira versão funcional (cálculo de hora extra e exportação em PDF).

Junho–agosto/2026 — refatoração para uma arquitetura modular (cada verba como um componente independente e testável), o que permitiu ampliar rapidamente a cobertura: hoje são 24 verbas implementadas e revisadas, cobrindo os principais tipos apurados nos Resumos Funcionais (verbas de vantagem, descontos e encargos).

Cada regra de cálculo foi desenvolvida com base em planilhas fornecidas pela equipe de taxação e estão sendo validadas, garantindo aderência às normas vigentes antes de ser disponibilizada.

Agosto/2026 — integração com base de dados funcionais dos servidores (busca automática de cargo/vencimento por matrícula), reduzindo preenchimento manual e risco de erro de digitação.

A ferramenta está publicada e em uso experimental desde agosto/2026, com acesso via navegador (sem necessidade de instalação).

# 4. Status atual

## 4.1 Em uso

24 tipos de verba implementados, atualmente em revisão e validação pela equipe técnica de taxação da Administração Central: Hora Extra, Adicional Noturno, Gratificação de Final de Semana, GRS (Dias/Meses/13º/Desconto), 13º Salário, GIEFS (13º/Dias/Meses/1/3 Férias), Piso da Enfermagem — 13º, INSS (Mensal e sobre 13º), 1/3 de Férias, Férias Indenizadas, Faltas (Dias/Horas), Ajuda de Custo (e desconto), Aumento Salarial (múltiplas alíquotas), Desconto de IPSEMG e Licença Maternidade.

Geração de relatório em PDF com memória de cálculo completa (dados do servidor, verbas apuradas, totais e observações), para conferência e arquivamento.

Preenchimento automático dos dados do servidor a partir da matrícula (MASP), reduzindo digitação manual e erros de transcrição.

## 4.2 Em desenvolvimento (não finalizado)

Login e persistência de sessão: cada usuário passará a ter acesso identificado à ferramenta, com seus dados de análise preservados entre sessões (hoje, uma atualização de página faz o usuário perder o que estava calculando). Etapa em desenvolvimento, ainda sem uso em produção.

Ajustes de regras de negócio: revisão das fórmulas a partir dos testes práticos que as unidades (incluindo o HEM) têm enviado à equipe, corrigindo eventuais divergências antes de disponibilizar as correções para uso geral.

# 5. Próximos passos

Concluir e validar o módulo de login/persistência de dados por usuário.

Incorporar os ajustes de regras de negócio já identificados a partir dos testes das unidades.

Confirmar com a equipe de taxação da Administração Central os códigos oficiais de rubrica ainda pendentes, para garantir aderência total ao sistema de folha.

Ampliar o uso da ferramenta com apoio à apuração de verbas remuneratórias, reduzindo o tempo de resposta das unidades.